个人自我总结报告

姓名：陈明政　学号：12323020405

日期：2026年9月4日

一、个人参与工作

1.1 承担的角色与职责范围

按小组分工表，我在本项目中共承担两个角色：

| 角色 | 职责范围 | 交付的主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 架构与设计负责人 | 需求分析、总体架构设计、组件技术选型，容器部署、配置调优与排错 | 需求分析文档（41 个用例）、总体架构与技术选型报告、全套架构图、影像文件通道重构方案、微服务演进路线 |

1.2 需求分析与总体架构设计

需求分析。项目选题是“园区安防场景下的无人机-机器狗空地协同巡检”。我从场景出发，先划清系统边界（谁在用、系统负责什么、什么不属于本期范围），再逐条分解为 41 个用例（UC-01 ~ UC-41），覆盖设备接入、任务闭环、告警处置、检索统计、台账权限五个功能域。

需求阶段的重点不是“罗列功能”，而是给每条需求规定可验收的判据。例如“设备离线检测”这条，不能只写“设备掉线要报警”，而要写明触发条件（心跳超时 15 秒）、扫描周期（每 5 秒一次）、状态迁移目标（在线 → 离线）以及验收用例编号（TC-010）。这样后端实现和测试用例编写可以并行推进，也避免了后期“这条算不算做完”的扯皮。事后来看，这份“用例—判据”清单直接成了测试同学的输入。

总体架构。系统划分为七层：可视化层（Vue3 + GIS）、网关层（Nginx）、业务服务层、消息中间件层（Kafka）、存储层（MongoDB + HDFS）、检索层（Elasticsearch）、设备仿真层。

分层本身不难，难的是把“依赖方向”讲清楚。本项目有一个容易引起误解的地方：业务上存在两条异步消息链构成的闭环（设备上报 → Kafka → 业务消费；业务发布指令 → Kafka → 设备订阅），画在图上看起来像循环依赖。我在架构文档中专门用一节澄清：代码依赖上，设备仿真与业务服务各自只持有 Kafka 客户端，互不持有对方接口，因此不构成循环依赖——消息中间件的作用正是把“上报—下发”这个环从直接调用中切开。同一节里我还留了一条“反面教材”：如果把任务下发做成业务服务同步 HTTP 直调设备仿真端，那才是真正的依赖环。这条后来在影像通道重构时被证明是有预见性的。

1.3 组件技术选型

课程要求覆盖 HDFS、MongoDB/HBase、Kafka/RocketMQ、Elasticsearch、Nginx、Docker 六类组件。我对每一项都做了多方案比选并写明判据，而不是直接给出结论：

分布式文件系统：选 HDFS 而非 MinIO。判据是巡检影像属于“大文件、一次写入多次读取”的典型场景，契合 HDFS 的定位；MinIO 部署更轻量但偏离课程考核范围。

消息中间件：选 Kafka 而非 RocketMQ。判据是设备高频心跳与巡检数据属于典型高吞吐流式场景；且 KRaft 模式免去 ZooKeeper 依赖，显著简化单机容器部署。

结构化数据库：选 MongoDB 而非 HBase。判据是本项目需要的是灵活文档模型与地理空间索引，而非 HBase 强依赖 HDFS + ZooKeeper 的重型列存。

统一技术栈：Kafka、HDFS、Elasticsearch 的官方客户端都以 Java 为一等公民，因此后端统一 Java、形成“设备上报 → 消息消费 → 存储写入 → 检索查询”的一条 Java 链路，降低跨语言集成与排错成本。

比选过程中我刻意保留了没有被选中的那些方案的落选理由，因为这恰恰是评阅老师最容易追问的地方。

1.4 影像文件通道重构

问题。初版实现里，仿真设备把影像写到本地磁盘，然后把本地绝对路径塞进 Kafka 消息；平台消费到消息后，按这个路径去读文件、再上传 HDFS。这条链路成立的前提是“设备与平台共享同一个文件系统”——而这个前提根本不成立，只是被 Docker 的绑定挂载人为制造出来的假象。它带来四个后果：

契约污染：消息里出现了 localPath，而跨系统契约应该传“标识”而不是“位置”；

平台做无用功：文件被平台读一遍再写一遍，等于搬运了两倍数据；

平台成为带宽与内存瓶颈：大文件全部压在业务服务上；

环境耦合：仿真端在 Windows、业务服务在 Linux 容器中，路径分隔符不一致。

方案。我调研了文件传输的几种方式——文件本体走消息、共享文件系统、设备直传存储、平台提供上传入口、预签名 URL——逐一分析其可行性与代价，最终选定设备直传 HDFS + 平台身份门禁：

几个关键的设计判断：

路径由平台签发，设备只是执行者。 这样平台仍然掌握存储布局的控制权，而不是把路径规范交给设备维护。

平台侧不搬运字节，但保留读取能力。 写入方向归设备、读取方向归平台，HdfsService 只保留 download() 在主链路上。

应用层强制力替代存储层鉴权。 HDFS 未开启鉴权（dfs.permissions.enabled=false），存储层没有强制力，理论上设备可以绕过平台直写。但绕过平台的上传会因“路径不符合平台签发规范”而在元数据入库环节被拒绝——检索不到、用不了，等于没传。这是一个明确权衡后的取舍，我在文档里如实写明了它是脆弱点，而不是假装解决了。

为将来升级预留空间。 预签名 URL（业界标准做法）是更优解，但需要实现凭证签发与校验服务，超出课程项目的合理范围。本方案在架构方向上与之一致，后续升级时平台侧代码无需改动。

收益：契约不再含路径；平台侧从“2 次数据库写 + 3 次 HDFS HTTP”降为“1 次数据库写”；业务闭环中“设备直连平台”的担忧被限制为一次轻量的授权调用，未形成依赖环。

1.5 架构文档体系

除设计本身，我还产出并维护了配套的架构文档：架构图详解.md（讲清 C1 上下文 / C2 容器 / C4 代码各视图分别回答什么问题，并给出全套 Mermaid 图）、接口设计说明.md、微服务演进路线.md（模块化单体 → 分阶段拆服务的路径与判据）。

其中《架构图详解》我特意加了一节“常见误区”，核心一条是：画的每一根线都应该能在源码、配置或 topic 里找到对应物。这条标准后来真的抓住了错误——影像通道重构完成后，架构图里仍有“业务服务 → 读写 → HDFS”和时序图里“业务服务把图片写入 HDFS”这样的旧口径残留，与代码不符。我据此把分层图、上下文图、时序图、部署图四处一并修正，并把“设备侧有消息通道与文件通道两条独立通路”在图和读图要点里都点明。

1.6 中间件部署与运维

容器编排。平台侧用 Docker Compose 编排 9 个容器（6 类中间件 + 2 个业务服务实例 + Nginx 网关）。编排上做了几个刻意的安排：

设备仿真端不并入平台编排，而通过 profiles: ["sim"] 控制、默认不启动。理由是它代表系统外部的参与者（真实的无人机与机器狗），逻辑上不属于平台。演示时 --profile sim 一起拉起，日常开发则保持边界干净。

两个业务服务实例 + Nginx upstream 轮询，为负载均衡演示留出空间。

Kafka 配置双 listener：容器内用 kafka:9092、宿主机用 localhost:19092，以同时支持“容器化运行”和“在 IDEA 里本地跑仿真端”两种开发模式。

所有中间件固定镜像版本，规避多组件版本冲突。

各组件的部署要点：

| 组件 | 部署要点 |
| --- | --- |
| HDFS | NameNode + DataNode 两容器；9870:9870 暴露 WebHDFS，9000:8020 映射 RPC 端口；关闭权限校验以便演示 |
| MongoDB | 通过 mongo-init.js 首次启动自动建 9 个集合，其中遥测、传感器、任务回执三类用时序集合 + TTL 7 天，避免明细表无限增长 |
| Kafka | KRaft 模式（免 ZooKeeper）；7 个业务 topic；KAFKA_NUM_PARTITIONS=3 作为新 topic 的默认分区数 |
| Elasticsearch + Kibana | 关闭 xpack 安全便于演示；限制 JVM 堆内存，因为单机 8 GB 环境下 ES 是最吃内存的容器 |
| Nginx | 统一对外入口 80；静态资源 + /api 反向代理到后端 upstream |

配置调优——把消费并行度从 1 提到 3。这是运维侧最有价值的一次调优。项目最初所有业务 topic 的分区数都是 1，而 Kafka 的并行单位是分区：一个分区在同一时刻只能被消费组里的一个消费者消费。这意味着无论加多少个后端实例、把 spring.kafka.listener.concurrency 调多大，单个 topic 的消费并行度都被物理锁死为 1。

不能简单加大分区数的原因是：Kafka 只保证分区内有序，而业务要求“同一台设备的消息按序处理”，所以必须让同一设备进同一分区——代码里用 deviceNo 作为消息 key 正是为此。解法是按设备号哈希到 N 个分区，同设备仍然保序，同时把消费并发提到 N。由于代码里本来就是 kafkaTemplate.send(topic, deviceNo, json)，改动只需调整分区数与并发配置。我把 6 个上行 topic 的分区数从 1 提升到 3，并把并发同步设为 3——两者必须同时调整，只改其中一个收益接近零。

1.7 容量评估与性能测试

我从中间件侧对系统做了容量评估，回答“这台单机 8 GB 的机器能扛多少台设备、瓶颈在哪一环”。

结论一：头号瓶颈是 Kafka 的单分区设计，不是 CPU 也不是内存。 这是 1.6 节那次调优的由来。

结论二：最紧缺的资源是内存，瓶颈落点是 Elasticsearch。 8 GB 配额下 8 个容器空载已占约 5.7 GiB，其中 ES 占用率接近 99.6%、Kibana 90%。真正能用于扛负载的余量只有约 2.3 GiB。

结论三：用排除法定位瓶颈。 用 Kafka 自带的压测脚本在独立测试主题上测裸 Kafka 的天花板，得到单节点约 58 万条/秒写入、114 万条/秒读取（3 分区、300 字节消息）。而业务侧在 2000 台设备压测时 gps 生产速率是 833 条/秒——差三个数量级。这直接排除了“Kafka 太慢”这个嫌疑：观察到的消费停顿，责任必然在业务处理链（数据库写入、影像授权链路、JVM 停顿）而非消息中间件。

为了让压测可控，我把仿真端的设备数做成可配置项（6 ~ 500 台）、上报周期与日志开关也可调，并配了两个脚本：一个采集容器资源、一个实测消息速率与理论值对照。三条判读规则写进了手册：实测速率≈理论速率说明设备侧健康；实测低于理论且 LAG 上涨说明平台侧到顶；实测低于理论但 LAG 为 0 说明是设备侧本身到顶（生产者发不出去），需查仿真端 CPU 与日志开关。

二、收获

1. 架构的价值在“约束”，不在“图”。 分层、选型这些“画出来”的东西相对好做；真正难的是把依赖方向、契约边界、一致性边界想清楚。影像通道那次重构之所以有价值，不是因为它换了组件，而是因为它修掉了一个违反“跨系统只传标识、不传位置”原则的契约。这条原则此后成了我审设计时的第一把尺子。

2. 排错的终点是改设计，不是加正则。 /app/sim-files/D:\... 那个 bug 的两次解决——先打补丁、后改架构——是我整个项目里对比最鲜明的一次经历，也让我养成了一个习惯：当一个 bug 需要靠“特殊处理”才能绕开时，先怀疑设计本身。

3. 测出来 ≠ 测对了。 性能测试的读数口径错误教会我，对测量工具本身也要有怀疑精神——先搞清楚每个指标的定义与分母，再拿它下判断。基于错误读数做容量判断，比不做测试更危险。

4. 文档要经得起“指到源码”。 我给架构图立的规矩是“每根线都要能在代码或配置里找到对应物”，这条规矩确实抓出了图与代码不一致的残留。把这条标准前置到画图时，比事后review更省力。

5. 组件的“限制”比“功能”更值得记。 分区数只能增不能减、Nginx 启动时才解析 upstream、WebHDFS 的 307 是架构必然而非异常、HDFS 端口与 RPC 端口的分工——这些都是文档里不会加粗、但一旦踩中就卡住半天的东西。我最后把它们集中写进了排错清单与复现指南，这也是我认为对团队最有用的产出之一：把个人踩过的坑变成团队不再踩的坑。

6. 运维视角让我理解了“架构的物理约束”。 同一个设计在单机容器里可行，不代表逻辑上成立——共享文件系统那条链路就是典型：它被 Docker 绑定挂载“制造”出来了，而不具备任何可移植性。

7. 两个角色让我看到了同一系统的两个面：设计时以为的“应该如此”，在部署时经常会被现实修正。 分区的顺序性约束、Nginx 启动时的名称解析、HDFS 的 307、Windows 与 Linux 的路径差异——这些都是必须真正把系统跑起来才会撞到的问题，而每一个撞到之后都要回到架构层面去判断：这是配置问题，还是设计问题？我对本项目的最大贡献，可能不是某一个组件的部署，而是在发现“正则打补丁”只是治标之后，推动了对影像文件通道的架构级重构，以及在架构图与代码不一致时把它们改回一致。这两件事的共同点，是都需要承认“之前那版做得不对”——我认为这是工程师最需要的一种习惯。

三、遇到的困难

困难1：把 WebHDFS 的 307 重定向误判为“异常响应”

现象：用 WebHDFS 写入文件时，第一步 CREATE 返回 307 而不是 200，最初以为是失败。

排查：查阅 HDFS 文档后理解到，307 不是异常，而是 HDFS 架构的必然结果——NameNode 只负责元数据，数据必须由客户端直接写入 DataNode。NameNode 返回 307 加一个指向目标 DataNode 的 Location 头，客户端需要自己跟随重定向。如果让 NameNode 转发数据，它会立刻成为整个集群的带宽瓶颈与单点。

解决：代码里显式处理 307 —— Java 的 HttpClient 默认 followRedirects = NEVER，必须手动取出 Location 再发第二次 PUT。这段逻辑我在技术研究报告里专门用一节写了“为什么客户端必须直连 DataNode”，因为它把 HDFS 的主从架构、元数据与数据分离这两个核心设计一次性讲透了。

困难2：Nginx 启动即失败 `host not found in upstream`

现象：调整容器启动顺序后，Nginx 容器直接起不来，报 nginx: [emerg] host not found in upstream "platform-service-1"。

原因：Nginx 在启动时解析 upstream 中的主机名，解析不到就拒绝启动。这是 Nginx 开源版的已知限制——它不支持运行时动态感知后端实例变化。

解决：在 compose 中为 Nginx 显式声明 depends_on 后端实例，确保后端容器先被创建（注意只需要名字能在 Docker DNS 里解析到即可，不要求已就绪）。我把这条限制连同报错原文写进了 compose 注释和排错清单，避免后续同学重踩。

困难3：性能测试读数是错的——把固定开销摊进了吞吐

现象：同一个脚本、同一档分区配置，只把测试消息数从 20 万改成 200 万，消费吞吐从 5.8 万条/秒变成 44.6 万条/秒，差了 7.6 倍。

排查：查看 kafka-consumer-perf-test.sh 的原始输出，发现关键在两列的区别——

rebalance.time.ms = 3241     ← 消费者入组 + 分区分配花了 3.241 秒
fetch.time.ms     = 175      ← 真正读数据只用了 175 毫秒
nMsg.sec          = 58548    （分母 = 整个窗口，含 rebalance）
fetch.nMsg.sec    = 1142857  （分母 = 纯读取时间）

nMsg.sec 的分母是整个窗口，其中包含与消息量无关的固定开销。消息越少，这段固定开销被摊得越薄的反而是读取时间，读数被压得越狠。20 万条时固定开销占了窗口的 94%。

解决：把测量脚本改为取 fetch.* 列，并增加“固定开销占比过半就打警告”的机制；同时在测试手册里补上操作纪律——测消费端时消息数不低于 300 万（按 114 万条/秒估算，固定开销才能摊到 10% 以下）。修正后同一档位测出的消费吞吐从 5.8 万条/秒变为 96 万条/秒。此前我们曾据这个脚本得出“分区数从 1 增到 6 对消费吞吐没有影响”的结论，而那个结论是错的——三档读数全都是同一个固定开销主导出来的假值。

困难4：单分区锁死消费并行度

现象：加压后消费端出现停顿，但 LAG 又能回落，看不出到底到没到瓶颈。

排查过程：先怀疑业务代码写得慢，但看容器资源发现 CPU 和内存都没打满；转而怀疑 Kafka 本身，用裸 Kafka 压测排除了它（见 1.7 结论三）；最后回到分区配置，才意识到问题的性质——这不是配置疏忽，是架构约束：业务要求同设备有序 → 必须按 deviceNo 分区 → 单分区时并行度只能是 1。

解决：分区数与消费并发同步从 1 提到 3（见 1.6）。这次排查让我学到：LAG 涨了又回落不等于健康，它只说明“当前还能追平”；而真正的上限往往不在你最先怀疑的那一层。

四、不足

1. HDFS 存储层没有强制力。 未开启鉴权（dfs.permissions.enabled=false），目前的防线是应用层的“路径规范校验”，属于事后拒绝而非事前阻止。设备理论上仍可绕过平台直写文件。

2. 影像文件通道没有独立的压测。 性能测试目前只覆盖消息通道。而在 2000 台设备规模下，影像产生速率约 183 文件/秒，每张要经过一次授权请求 + 三次 WebHDFS HTTP，这条链路很可能先于 Kafka 成为瓶颈——但我们没有数据。

3. 仿真端占位图片没有清理机制。 generatePlaceholderFile 只写不删，实测容器可写层已累积到约 32 MB 并在持续增长。既然本地文件只是上传前的中转，就不该留存。

4. Kibana 仪表盘未配置。 容器已就绪但没有建索引模式与图表，运维视图这块是演示上的短板。

5. 负载均衡“已配未演示”。 Nginx upstream 配好了，但演示时通常只起一个后端实例，轮询效果没真正展示出来。

6. 架构文档与代码的一致性靠人工维护。 影像通道重构后，图与代码不一致的残留是靠人回头检查才发现的，没有任何自动校验手段。

7. 我的知识面集中在“部署与集成”，对组件内部实现的理解仍然偏浅。 例如 Elasticsearch 的聚合查询、MongoDB 时序集合的底层存储，我能用、能配，但被追问内部机制时把握不足。

五、改进方向

按“影响 × 可行性”排序：

1. 补齐影像文件通道的压测（优先级最高）。 这是当前最大的数据空白，而且它很可能才是真实瓶颈。做法：在仿真端加压的同时，用容器资源采集脚本监控 HDFS DataNode 与业务服务的线程/网络；分离测量“授权请求”与“WebHDFS 三步写”各自的耗时；据此判断瓶颈落在 Nginx、业务服务的 HTTP 线程池还是单 DataNode。对应不足 2。

2. 把存储鉴权从“事后拒绝”前移为“事前授权”。 做法：把现在的 storageRef 纯路径签发升级为带签名与时效的上传凭证（预签名 URL 思路）——平台签发时附带过期时间与范围限制，存储入口校验凭证。当前方案已为此预留了接口形态，平台侧代码改动可控。对应不足 1。

3. 占位图“中转即删”。 做法：在 StorageClient.upload() 成功返回后删除本地文件。改动量小（几行），但能同时止住容器可写层的无限增长。对应不足 3。

4. 把关键结论固化为可断言的检查。 做法：为“分区数是否为 3”“并发是否为 3”“307 处理是否存在”这类曾经出错的地方写一组轻量校验脚本，纳入交付前检查清单，而不是靠人记得。对应不足 6。

5. 补齐演示层面的短板。 Kibana 建索引模式与两三个图表（约 5 分钟配置）、演示时起第二个后端实例展示 Nginx 轮询。这两项工作量低、演示收益直接。对应不足 4、5。

6. 把消费端指标口径写进手册与脚本的默认行为。 做法：已在测量脚本中改为取 fetch.* 列并加开销警告，下一步是把这条口径同步到测试手册的全部示例与报告表格模板中，避免其他人照旧文档再踩一次。对应困难四。

7. 有意识地向“组件内部”深入。 做法：把项目中用到的查询与配置逐条对照官方原理（如 ES 的 terms/date_histogram 聚合执行过程、MongoDB 时序集合的桶化存储），从“会配”推进到“讲得清为什么”。对应不足 7。